TERMO ADITIVO Nº 0002/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0041/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.

1ª CONTRATANTE:

O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA - SC, pessoa jurídico de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede à Rua XV de Novembro, 26 em Arroio Trinta – SC, doravante considerada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SPRÍCIGO,  brasileiro, casado, portador do CPF nº 551.995.939-00 e CI nº 10/R-1.912.533, residente e domiciliado na Rua Orlando Zardo, 33 no município de Arroio Trinta – SC.

2ª CONTRATADA:

A EMPRESA NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.P.N.J. sob o nº 27.841.750/0001-42, com sede na Rua Suíça, nº 78, Bairro Santo Antônio, Fraiburgo – Santa Catarina, neste ato representada pelo Senhor LAURECI BITTENCOURT, Portador da CI sob nº 3.263.197 CPF sob nº 014.931.649-61, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA;

Em conformidade com o processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 0002/2018,  e Art. 57, § 1º, II,  e Art. 65, II, alínea “d”, § 1º, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAÚSULA ADITIVA PRIMEIRA – CLÁUSULA SEGUNDA:   DO PREÇO

§ 1º - Será acrescido ao valor contratado, R$11.754,00(onze mil setecentos e cinquenta e quatro reais), passando de  R$47.565,00(QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, para R$59.319,00(CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS), conforme planilha de readequação de projeto, parte integrante do presente Termo.

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA

Fica aditivado o prazo para conclusão da pavimentação Asfáltica existente em diversas Ruas, objeto do contrato nº 0041/2018, até 31 de agosto de 2018.

Parágrafo único – (...)

CLÁUSULA ADITIVA TERCEIRA - As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

Arroio Trinta – SC, 30 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

CNPJ 82.826.462/0001-27

CLAUDIO SPRICIGO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

C.P.N.J.  nº 27.841.750/0001-42

LAURECI BITTENCOURT

CPF nº 014.931.649-61

Testemunhas:

MICHEL JÚNIOR SERIGHELLI

CPF: 000.077.349-21

RONIVAN BRANDALISE

CPF: 027.783.989-02

TERMO ADITIVO 0002/2018 AO CONTRATO Nº 0041/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2018

TOMADA DE PREÇOS  Nº 0002/2018,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ASFALTO

CONTRATADA:  NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

PRAZO ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2018 E ACRÉSCIMO DE R$11.754,00